|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация**  **сельского поселения «Зеленец»** | сканирование0001.jpg | **«Зеленеч»**  **сикт овмöдчöминса администрация** |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**----------------------------------------------**

**Ш У Ö М**

от 18 декабря 2019 г. № 12/253

Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец

**О внесении изменений в постановление администрации**

**сельского поселения «Зеленец» от 15 ноября 2019 года № 11/234**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории муниципального образования**

**сельского поселения «Зеленец» на 2020-2022гг.»**

Во исполнение ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования сельского поселения «Зеленец», решения Совета сельского поселения «Зеленец» от 06 сентября 2017 года № IV/14-02 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения «Зеленец», , в целях определения целей и задач муниципальной программы в соответствии с целями и задачами Государственной программ Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 525, повышения качества благоустройства территории сельского поселения «Зеленец», администрация сельского поселения «Зеленец»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Изложить в новой редакции приложение к постановлению администрации сельского поселения «Зеленец» от 15 ноября 2019 года № 11/234 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Зеленец» на 2020-2022гг.» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом сельского поселения «Зеленец», и вступает в правоотношения с 1 января 2020 г.

Глава сельского поселения «Зеленец» В.Н. Козлов

Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения «Зеленец»

от 18 декабря 2019г. № 12/253

(приложение)

**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории**

**муниципального образования сельского поселения «Зеленец»**

**на 2020-2022гг.»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования сельского поселения «Зеленец» на 2020-2022гг.»  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  2. решение Совета сельского поселения «Зеленец» от 06 сентября 2017 года № IV/14-02 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения «Зеленец»,  3. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования сельского поселения «Зеленец», утвержденного постановлением Главы сельского поселения «Зеленец» -руководителя администрации поселения от 31.03.2009 г. №3/106 (в ред. постановления администрации от 25.11.2013г. № 11/425) |
| Разработчик и исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Зеленец» |
| Цели Программы | - обеспечение устойчивого развития сельских территорий;  - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности граждан, проживающих в сельском поселении «Зеленец» |
| Задачи Программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности граждан, проживающих в сельском поселении «Зеленец»;  - создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;  - повышение уровня благоустройства территории поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2022 гг. |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 3078,4 тыс. руб., в том числе по годам:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Финансовый год | Всего, в тыс. руб. | Местный бюджет, в тыс. руб. | | 2020 | 1378,4 | 1010,0 | | 2021 | 880,0 | 880,0 | | 2022 | 820,0 | 820,0 | | Всего | 3078,4 | 2710,0 | |
| Целевые индикаторы | - количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом);  - доля граждан, проживающих в населенных пунктах сельского поселения «Зеленец», на которых созданы комфортные условия жизнедеятельности в рамках мероприятий муниципальной программы, в общем количестве граждан, проживающих на территории поселения;  - уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов |
| Система управления и контроля | Администрация сельского поселения «Зеленец»:  1. Обеспечивает реализацию Программы за счет эффективного использования средств местного бюджета.  2. Осуществляет мониторинг реализации Программы с представлением соответствующих отчетов в орган, осуществляющий контроль в данной сфере  3. При необходимости вносит изменения и дополнения в данную муниципальную Программу. |
| Оценка эффективности исполнения Программы | Раздел 5 Программы |

1. **Содержание проблемы и обоснование**

**ее решения программными методами**

На территории сельского поселения «Зеленец» расположено 4 населенных пункта, где проживает порядка 4,0 тыс. чел. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения. Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики.

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства лишь на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Прогнозом социально-экономического развития территории сельского поселения «Зеленец» благоустройство территории населённых пунктов определено как важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения является необходимым условием стабилизации и подъёма экономики сельского поселения и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населённых пунктов на территории сельского поселения вызывает дополнительную социальную напряжённость среди населения.

Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к элементам благоустройства, проблема заключается в низком уровне культуры, поведении жителей сельского поселения на улицах и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Следует отметить, что за последние годы наблюдаются и позитивные изменения в сознании граждан: создаются ТОСы, которые активно подключаются к реализации проектов по благоустройству территорий населенных пунктов; большую пропагандистскую роль в организации участия населения в мероприятиях, направленных на общее благоустройство, не требующее значительных расходов и специальных проектов, играют демонстрирующие личный пример старосты населенных пунктов.

В целях осуществления эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации территории поселения. Основными из мероприятий являются: обеспечение населенных пунктов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха жителей поселения, детских площадок, пешеходных переходов, тротуаров и т.д.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах.

Реализация данной муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

**2. Программные мероприятия**

Мероприятия Программы структурированы по следующим направлениям:

1. Общее благоустройство территории сельского поселения «Зеленец»;
2. Подготовка и актуализация проектных, сметных и иных документов по благоустройству;
3. Содействие в реализации социально-значимых проектов по благоустройству.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Годы/ тыс. руб.** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| **Раздел 1. Общее благоустройство территории сельского поселения «Зеленец»** | | | | | |
| 1.1. | Организация работ по озеленению территории населенных пунктов (разбивка клумб, цветников, посадка кустарников и саженцев деревьев, сезонный уход) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 1.2. | Содержание в чистоте территории | 300,0 | 350,0 | 300,0 | |
| 1.3. | Содержание детских площадок и МАФов | 50,0 | 60,0 | 50,0 | |
| 1.4. | Приобретение хозяйственных материалов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 1.5. | Организация месячника по санитарной очистке и благоустройству территории | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости разборки и вывоза разрушенных и сгоревших строений, расположенных на их земельных участках, а также сноса несанкционированных хозяйственных построек | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. | Проведение разъяснительной работы с гражданами, содержащими крупный рогатый скот, о необходимости выпаса в определённых для этого местах | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8 | Участие в Акции «Речная лента» с привлечением волонтёров | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9. | Проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости разборки и вывоза разрушенных и сгоревших строений, расположенных на их земельных участках, а также сноса несанкционированных хозяйственных построек | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Проведение разъяснительной работы с гражданами, содержащими крупный рогатый скот, о необходимости выпаса в определённых для этого местах | 0 | 0 |  | |
| 1.11. | Подготовка территории к праздникам (установка новогодней ёлки и горки, развешивание баннеров и др.) | 240,0 | 300,0 | 300,0 | |
|  | **Итого по первому разделу:** | **680,0** | **800,0** | **740,0** | |
| **Раздел 2. Подготовка проектных, сметных и иных документов по объектам благоустройства** | | | | | |
| 2.1. | Актуализация имеющихся проектно-сметных документов | 50,0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Проверка проектно-сметных документов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 2.3. | Выбор земельных участков и оформление в постоянное бессрочное пользование органа МСУ | 0 | 0 | 0 | |
|  | **Итого по второму разделу:** | **80,0** | **30,0** | **30,0** | |
| **Раздел 3. Содействие в реализации социально-значимых проектов по благоустройству** | | | | | |
| 3.1. | Вклад в реализацию социально-значимых проектов по благоустройству территории сельского поселения «Зеленец»:  - 2020 год – «Обустройство зоны отдыха населения в д. Парчег» - в рамках реализации мероприятий на получение субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=0794E895CA82F16FE72527E1994571D9A91BB798450301DA62E4DA5538F2EC0308E39770B58963441F5A384D6871B236A663ABBBE76B5183678CC1BBu3o3H) «Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 г. № 525, **из них:** | **568,4** | 0 | 0 | |
| - средства федерального бюджета | 257,88 |  |  | |
| - средства республиканского бюджета | 110,52 |  |  | |
| - средства местного бюджета | 200,0 |  |  | |
| - обязательный вклад граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц\* |  |  |  | |
| 3.2. | Оказание содействия ТОСам, НКО, общественным организациям в реализации социально-значимых проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов поселения, на основании гарантийных писем, писем в поддержку одобренных проектов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
|  | **Итого по третьему разделу:** | **618,4** | **50,0** | **50,0** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |
|  | **Всего по Программе:** | **1378,4** | **880,0** | | **820,0** |

\* - обязательный вклад граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по проекту «Обустройство зоны отдыха населения в д. Парчег» исчисляется в размере 45,6 тыс. руб. и подразумевает:

- добровольный безвозмездный труд жителей и самостоятельное приобретение ими товаров на сумму 7,0 тыс. рублей;

- материально-технический вклад индивидуальных предпринимателей в виде оказания услуг и самостоятельное приобретение товаров на сумму 38,6 тыс. рублей.

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования сельского поселения «Зеленец» в 2020 - 2022 гг. составит 3078,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 1378,4 тыс. руб.

2021 год – 880,0 тыс. руб.

2022 год – 820,0 тыс. руб.

**4. Система управления и контроля**

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, несут исполнители Программы.

Исполнители Программы ежеквартально, к 10 числу месяца, следующего за отчетным, представляют главе сельского поселения «Зеленец» информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

Общий контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя руководителя администрации сельского поселения.

Заместитель руководителя администрации ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет информацию о реализации Программы и основных направлениях деятельности на очередной год в бухгалтерию администрации сельского поселения «Зеленец».

Информация о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте администрации сельского поселения «Зеленец».

**5. Показатели, характеризующие эффективность выполнения Программы**

Программа считается эффективной, если будут выполнены следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Всего |
| 1 | Общее количество выполненных программных мероприятий (в %) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2 | Количество реализованных на сельских территориях проектов по благоустройству (нарастающим итогом) (шт.) | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 3 | Доля граждан, проживающих в населенных пунктах сельского поселения «Зеленец», на которых созданы комфортные условия жизнедеятельности в рамках мероприятий муниципальной программы, в общем количестве граждан, проживающих на территории поселения (%) | 20 | 35 | 45 | 100 |
| 4 | Создание новых объектов благоустройства и благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения: зон для отдыха, детских площадок, МАФов, новогодних елок, горок и др. (шт.) | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | Уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов, **в том числе:** |  |  |  |  |
| 5.1. | - количество граждан, привлеченных на безвозмездной основе к реализации проектов (чел/час) | 50 | 70 | 90 | 210 |
| 5.2. | - кол-во организаций, участвующих на безвозмездной основе к реализации проектов (шт.) | 1 | 2 | 3 | 6 |

**6. Последствия реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволит:

1. повысить уровень благоустройства поселения;
2. сформировать комфортную и безопасную среду жизнедеятельности населения;
3. улучшить санитарное, экологическое и эстетическое состояния поселения;
4. улучшить техническое состояние объектов благоустройства;
5. создать новые объекты благоустройства на территории поселения;
6. повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов.